## Slide 1: B-Team App
Bibliotheksapp
Von Moritz Starke, Max Seiler, Marwin Dörschel, Christina Ulonska

## Slide 2: Kernidee
Abspeichern und Sortieren von Büchern
Eintragen des Lesefortschrittes
Persöhnliches Fazit/Bewertung zu gelesenen Büchern
Bücher und Fortschritte teilen
Rückblick durch Statisktiken

## Slide 3: Projektablauf

## Slide 4: Verantwortlichkeiten
Aufteilung nach Featuresets:
Datenbank und Suche: Moritz
Lesefortschritt: Christina
Share-Funktion: Max
Statistiken: Marin
Design und Zusammenführung der einzelnen Funktionen gemeinsam

## Slide 5: Koordination der Arbeit
Gruppentreffen
wöchentlich jeden Dienstag
Tools: Git, Slack

## Slide 6
Chart: Zeitplanung
| Ideenfindung | Planung | Erstellung der Datenbank | Zwischenpräsentation | Zwischenpräsentation (Arbeit) | Individuelle Arbeit | Zusammenfügend des Codes | Endpräsentation | Endpräsentation (Arbeit) | Dokumentation
Ende Balken | 43027 | 43034 | 43077 | 43077 | 43131
Start Strich | 43025 | 43033 | 43035 | 43077 | 43070 | 43035 | 43107 | 43131 | 43124 | 43128
Ende Strich | 43032 | 43041 | 43069 | 43077 | 43077 | 43107 | 43130 | 43131 | 43131 | 43139
Start Balken | 43025 | 43033 | 43077 | 43074 | 43131

## Slide 7: Aufgetretene Probleme
Durchführung
  Nicht einhalten des Arbeitsleistung im gewünschten Zeitraum
  Einzelnen Aufgaben schwerer als gedacht
  Unterschiedliche Wissensstand (z.B. Java) der Mitglieder
Tools
  Unwissen über Git
  Unterschiedliche Versionen von Android Studio

## Slide 8: Mock-Ups vs jetziger Stand
Kategorienansicht /
Startseite

## Slide 9: Mock-Ups
Suche in allen Daten

## Slide 10: Mock-Ups
Suche in einer Kategorie

## Slide 11: Mock-Ups
Detailansicht eines Buches

## Slide 12: Mock-Ups
Startbildschirm mit den aktuellen Büchern

## Slide 13: Mock-Ups
Neue Bücher hinzufügen mit
Integriertem
Lesestatus

## Slide 14: Mock-Ups
Teilen-Funktion

## Slide 15: Mock-Ups

## Slide 16: Fazit der App / Aktueller Standpunkt
Kernideen umgesetzt
App funktioniert
Keine zusätzlichen Funktionen
Insgesamt späte Umsetzung
Persönliche Entwicklung
Förderung der Teambildung und Freundschaftsentwicklung

## Slide 17: Viel Dank fürs Zuhören! Noch Fragen?